TenderWatch

Агрегатор тендеров и закупок с системой подписок и алертов

Техническое задание

Стек: PHP 8.3+, Yii3, PostgreSQL, RabbitMQ, Redis, Docker

Версия документа: 1.0

Дата: 18 июня 2026

# Содержание

1. Цель и назначение проекта

2. Архитектура

3. Технический стек

4. Доменная модель

5. Прицельная демонстрация механик Yii3

6. Схема базы данных (основные таблицы)

7. REST API (основные эндпоинты)

8. План по неделям (3–4 недели)

9. Критерии готовности (Definition of Done)

10. Риски и опции упрощения

# 1. Цель и назначение проекта

TenderWatch — пет-проект для портфолио на Yii3, агрегирующий тендеры/закупки из нескольких источников и оповещающий пользователей о новых позициях, подходящих под их подписки (категория, бюджет, регион, ключевые слова).

Проект решает две задачи одновременно:

- Демонстрирует архитектурную зрелость: DDD-разделение на bounded context'ы, чистые границы между доменом и инфраструктурой, явный DI.

- Закрывает типичные провалы на собеседованиях по Yii3 — практическое применение DI-контейнера, middleware pipeline, событий и системы конфигурации пакетов, а не только теоретическое знание.

## 1.1 Целевая аудитория демо

- Технические интервьюеры — видят архитектуру, тесты, осознанные решения.

- HR / нетехнические собеседники — видят рабочий продукт с понятной пользой (находить тендеры/заказы выгоднее конкурентов).

- Сам автор — годная база для последующего расширения (например, в реальный сервис для фрилансеров).

## 1.2 Ограничения объёма (3–4 недели, один разработчик)

- Один реальный источник данных + один синтетический генератор для нагрузочного тестирования.

- Без полноценной биллинговой системы — подписки бесплатные, тарифы можно оставить заглушкой.

- Фронтенд — минимальный (Vue 3 SPA или HTMX), фокус на бэкенде.

# 2. Архитектура

Проект построен по слоистой архитектуре (Clean/Hexagonal) с явным разделением на bounded context'ы. Домен не знает о Yii3, Doctrine/Cycle ORM или транспорте — только PHP-интерфейсы.

## 2.1 Bounded contexts

| Контекст | Зона ответственности | Ключевые объекты |
| --- | --- | --- |
| Tenders | Хранение и нормализация тендеров | Tender (агрегат), Category, Deadline, Money (VO) |
| Subscriptions | Правила фильтрации пользователей | Subscription, FilterCriteria (VO), MatchRule |
| Matching | Сопоставление тендеров с подписками | MatchingEngine, MatchResult |
| Notifications | Доставка уведомлений | NotificationChannel, Template, DeliveryLog |
| Ingestion | Получение данных из внешних источников | SourceConnector, RawTenderDTO, Normalizer |
| Identity | Пользователи и аутентификация | User, ApiToken |

## 2.2 Слои внутри каждого контекста

src/Tenders/

├── Domain/          → Entity, ValueObject, Repository-интерфейсы, Domain-события

├── Application/     → UseCase / Command+Handler, DTO

├── Infrastructure/  → реализация репозиториев (Cycle/DBAL), внешние клиенты

└── Presentation/    → PSR-15 контроллеры, маппинг запрос/ответ

Domain-слой не зависит от Yii3 — только от PHP и собственных интерфейсов. Это позволяет на интервью явно показать, где проходит граница и почему её важно держать (тестируемость, независимость от фреймворка).

## 2.3 Поток обработки тендера (упрощённо)

- Ingestion: воркер забирает данные из источника (HTTP API/файл) → DTO.

- Normalizer превращает DTO во входной объект домена → Tender создаётся/обновляется через репозиторий.

- При сохранении нового тендера диспетчер событий публикует TenderCreated.

- Listener в контексте Matching запускает MatchingEngine против активных подписок.

- При совпадении публикуется SubscriptionMatched → ставится job в очередь на отправку уведомления.

- Notification-воркер забирает job, выбирает канал (email/Telegram/webhook) и отправляет.

# 3. Технический стек

| Слой | Технология | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Язык/фреймворк | PHP 8.3+, Yii3 (yiisoft/*) | Базовая платформа |
| DI | yiisoft/di | Контейнер зависимостей, конфигурация биндингов |
| HTTP | yiisoft/http, PSR-15 middleware | Роутинг, middleware pipeline |
| ORM/DBAL | Cycle ORM или yiisoft/db | Доступ к PostgreSQL |
| БД | PostgreSQL 16 | Основное хранилище |
| Кэш | yiisoft/cache + Redis | Кэш matching-результатов, rate limiting |
| Очереди | yiisoft/queue + RabbitMQ | Асинхронный ingestion и доставка уведомлений |
| События | yiisoft/event-dispatcher | Domain events → listeners |
| Почта | Symfony Mailer | Email-канал уведомлений |
| Telegram | HTTP-клиент (yiisoft/http-client) | Telegram Bot API канал |
| Тесты | PHPUnit, Codeception (опц.) | Unit + функциональные тесты |
| Контейнеризация | Docker, docker-compose | Локальный запуск и деплой |
| CI | GitHub Actions | Линт, статанализ (PHPStan), тесты |

# 4. Доменная модель

## 4.1 Контекст Tenders

- Tender (агрегат): id, title, description, category, budget (Money VO), region, deadline (DateRange VO), sourceId, status, createdAt

- Category: id, name, slug, parentId (древовидная структура)

- Money (VO): amount, currency — immutable, со встроенной валидацией

- DateRange (VO): publishedAt, deadlineAt — с методом isExpired()

## 4.2 Контекст Subscriptions

- Subscription: id, userId, name, criteria (FilterCriteria VO), channels[], isActive

- FilterCriteria (VO): categories[], minBudget, maxBudget, regions[], keywords[] — immutable, с фабричным методом fromArray()

## 4.3 Контекст Matching

- MatchingEngine: метод match(Tender, Subscription[]): MatchResult[]

- Реализация через паттерн Specification — каждый критерий (категория, бюджет, регион, ключевые слова) — отдельная Specification с composable and()/or()

## 4.4 Domain-события

| Событие | Когда публикуется | Слушатели |
| --- | --- | --- |
| TenderCreated | Новый тендер сохранён в Tenders | MatchingEngine listener |
| TenderUpdated | Изменились условия тендера (например, бюджет) | Повторный matching, инвалидация кэша |
| SubscriptionMatched | MatchingEngine нашёл совпадение | Постановка job в очередь Notifications |
| NotificationSent | Канал успешно доставил сообщение | DeliveryLog, метрики |
| NotificationFailed | Сбой доставки (например, Telegram недоступен) | Retry-политика, алерт в лог |

# 5. Прицельная демонстрация механик Yii3

Раздел существует специально, чтобы закрыть конкретные слабые места, которые обычно проявляются на собеседованиях после сильного практического опыта на Laravel/Symfony.

## 5.1 DI-контейнер и конфигурация

- Явные биндинги интерфейсов репозиториев и сервисов в config/common/di/tenders.php, di/subscriptions.php и т.д. — отдельный файл на контекст, не один общий.

- Использование config groups (params, di, events, routes) и демонстрация, как Yii3 мерджит конфиги из разных пакетов/контекстов в один runtime-конфиг.

- Autowiring там, где он очевиден, и явные фабрики (Closure-биндинги) там, где нужна сложная инициализация (например, HTTP-клиент Telegram с базовым URL и токеном из ENV).

## 5.2 PSR-15 Middleware pipeline

- ApiKeyAuthMiddleware — аутентификация внешних потребителей API по заголовку.

- RateLimitMiddleware — лимит запросов на основе Redis-счётчика, демонстрация Decorator/Chain of Responsibility в явном виде.

- ErrorHandlingMiddleware — единый формат ошибок (problem+json).

- Порядок объявления pipeline явно прописан в config/web/routes.php — повод объяснить на интервью, как и почему порядок middleware влияет на поведение.

## 5.3 Event Dispatcher

- Чёткая граница: домен публикует событие через интерфейс EventDispatcherInterface (PSR-14), не зная о Yii3 listener provider.

- Listener provider конфигурируется в config/common/events.php — маппинг событие → listener[].

## 5.4 Что заранее проговорить на интервью

- Чем Yii3 принципиально отличается от Yii2 (отказ от Active Record как обязательного паттерна, PSR-стандарты, неймспейсы пакетов yiisoft/*, отсутствие глобального Yii::$app).

- Почему конфигурация в Yii3 — "explicit over magic" в сравнении с Laravel service container auto-resolution.

- Как тестировать код, завязанный на DI-контейнер (PSR-11 ContainerInterface в тестах через тестовые конфиги).

# 6. Схема базы данных (основные таблицы)

| Таблица | Ключевые поля | Связи |
| --- | --- | --- |
| tenders | id, title, category_id, budget_amount, budget_currency, region, deadline_at, source_id, status | FK → categories, sources |
| categories | id, name, slug, parent_id | self-FK (дерево) |
| sources | id, name, type, config_json, last_sync_at | — |
| subscriptions | id, user_id, name, criteria_json, is_active | FK → users |
| subscription_channels | id, subscription_id, channel_type, target | FK → subscriptions |
| matches | id, tender_id, subscription_id, matched_at | FK → tenders, subscriptions |
| notifications_log | id, match_id, channel_type, status, sent_at, error | FK → matches |
| users | id, email, password_hash, telegram_chat_id | — |
| api_tokens | id, user_id, token_hash, expires_at | FK → users |

# 7. REST API (основные эндпоинты)

| Метод и путь | Описание | Auth |
| --- | --- | --- |
| GET /api/v1/tenders | Список тендеров с фильтрами (category, region, budget, q) | API key |
| GET /api/v1/tenders/{id} | Детали тендера | API key |
| POST /api/v1/subscriptions | Создать подписку | Bearer (user) |
| GET /api/v1/subscriptions | Список подписок пользователя | Bearer (user) |
| PATCH /api/v1/subscriptions/{id} | Изменить критерии/каналы подписки | Bearer (user) |
| DELETE /api/v1/subscriptions/{id} | Деактивировать подписку | Bearer (user) |
| POST /api/v1/webhooks/telegram | Webhook от Telegram Bot API | Telegram secret token |
| GET /api/v1/health | Health-check (БД, очередь, кэш) | — |

Формат ответа — единый конверт: успех { success: true, data, meta }, ошибка { success: false, message, errors }. Документация — OpenAPI 3.0 спека (генерация через атрибуты или статический yaml-файл).

# 8. План по неделям (3–4 недели)

## Неделя 1 — Фундамент и контекст Tenders

- Инициализация Yii3-приложения, структура каталогов по контекстам.

- Docker-compose (PHP, PostgreSQL, Redis, RabbitMQ).

- Domain-модель Tender, Category, Money/DateRange VO + unit-тесты домена.

- Миграции БД, репозитории (Infrastructure), DI-конфигурация контекста Tenders.

- Базовый CRUD API для тендеров и категорий (без auth).

## Неделя 2 — Subscriptions, Matching, API hardening

- Domain-модель Subscription, FilterCriteria VO.

- MatchingEngine на паттерне Specification + unit-тесты на разные комбинации критериев.

- REST API для подписок, PSR-15 middleware: ApiKeyAuth, RateLimit, ErrorHandling.

- OpenAPI-спека, базовые функциональные тесты API.

## Неделя 3 — Events, очереди, нотификации, ingestion

- Event Dispatcher: TenderCreated → MatchingEngine listener → SubscriptionMatched.

- yiisoft/queue + RabbitMQ: воркер постановки/обработки уведомлений.

- Email-канал (Symfony Mailer) и Telegram-канал (бот, webhook, отправка сообщений).

- Ingestion-воркер с одним реальным источником (например, открытые API госзакупок) + Normalizer.

- Cron/scheduler для периодического запуска ingestion.

## Неделя 4 — Полировка, демо, деплой

- Минимальный фронтенд/дашборд (список тендеров, форма подписки, лог уведомлений).

- Нагрузочный тест MatchingEngine на синтетических данных (сколько подписок/тендеров в секунду).

- README с архитектурной диаграммой, инструкцией запуска, описанием решений (ADR-style).

- CI: GitHub Actions (PHPStan, PHPUnit, lint).

- Деплой демо-версии (VPS/Render/Railway) для показа на собеседовании.

# 9. Критерии готовности (Definition of Done)

- Домен покрыт unit-тестами (агрегаты, VO, MatchingEngine) — без обращения к БД.

- Минимум 2 канала уведомлений работают end-to-end (email + Telegram).

- API задокументирован (OpenAPI) и покрыт функциональными тестами на основные сценарии.

- README объясняет архитектурные решения и явно перечисляет, какие механики Yii3 где применены.

- Проект поднимается одной командой docker-compose up и доступен для демо.

- PHPStan уровень не ниже 6 без подавленных ошибок.

# 10. Риски и опции упрощения

| Риск | Митигация |
| --- | --- |
| Не хватит времени на все 4 недели | Урезать до email-канала без Telegram, отложить ingestion-источник до синтетического генератора |
| Yii3-пакеты нестабильны/мало документации | Зафиксировать конкретные версии в composer.json в начале, не обновлять посреди разработки |
| MatchingEngine станет узким местом при росте данных | Заложить индексы в БД заранее, кэш через Redis на повторяющиеся подписки |
| Сложность Telegram webhook в локальной разработке | Использовать ngrok/Cloudflare Tunnel для локального тестирования вебхука |

Документ подготовлен как рабочее ТЗ для самостоятельной разработки в рамках портфолио. Структура контекстов и сроки — отправная точка, может корректироваться по ходу разработки.